PHAN CHIA CONG VIEC
HE THONG BAN XE MyLxCar + CHATBOT

Du an: Website ban xe sang + Chatbot tu van
Cong nghe: ASP.NET Core / Razor Pages / SQL Server / Docker / Python
Ngay: 16/07/2026

# THANH VIEN NHOM

TV1 - Nguyen Van A (Frontend Lead)

TV2 - Nguyen Van B (Backend Lead)

TV3 - Nguyen Van C (Database & SQL)

TV4 - Nguyen Van D (Chatbot & AI)

TV5 - Nguyen Van E (DevOps & Trien khai)

# GIAI DOAN 1: KHOI TAO & DATABASE

Thoi gian: Tuan 1

| Thanh vien | Cong viec |
| --- | --- |
| TV1 - Frontend | Setup du an, cai dat Bootstrap 5, tao _Layout.cshtml, site.css, font chu |
| TV2 - Backend | Tao Solution, Project ASP.NET Core, cai dat EF Core + thu vien |
| TV3 - Database | Thiet ke ERD, tao bang SQL, khoa chinh/khoa ngoai, index |
| TV4 - Chatbot | Nghien cuu thu vien NLP, chon cong nghe (Python/Node), setup moi truong |
| TV5 - DevOps | Cai dat Docker, SQL Server container, docker-compose, Cloudflare tunnel |

# GIAI DOAN 2: BACKEND & API

Thoi gian: Tuan 2 - 3

| Thanh vien | Cong viec |
| --- | --- |
| TV1 - Frontend | Thiet ke giao dien luxury: trang chu, danh sach xe, chi tiet xe, login |
| TV2 - Backend | Tao Models/Entities, AppDbContext, DbInitializer, CRUD Admin (xe, hang, dong, phien ban, banner, khuyen mai) |
| TV3 - Database | viet SQL_ThaoTac.sql (seed data: 69+ ban ghi), Migration EF Core |
| TV4 - Chatbot | Xay dung chatbot co ban: xu ly cau hoi ve gia xe, thong so, khuyen mai |
| TV5 - DevOps | Cau hinh port 5001/5002, auto-start via VBS, CI/CD GitHub Actions |

# GIAI DOAN 3: CHATBOT & FRONTEND NANG CAO

Thoi gian: Tuan 3 - 4

| Thanh vien | Cong viec |
| --- | --- |
| TV1 - Frontend | Giao dien Compare, DepositForm, TestDrive, Profile (avatar crop), admin dashboard |
| TV2 - Backend | Authentication (Session + JWT + Google OAuth), PasswordService (PBKDF2), API (/api/login, /api/upload-avatar) |
| TV3 - Database | Toi uu query, store procedure, view, phan quyen SQL user |
| TV4 - Chatbot | Tich hop chatbot vao website (iframe/WebSocket), goi y xe theo ngan sach, dat lich lai thu qua chat |
| TV5 - DevOps | Domain mylxcar.online qua Cloudflare, SSL/HTTPS, Serilog logging |

# GIAI DOAN 4: QUAN LY, THONG KE & TRIEN KHAI

Thoi gian: Tuan 4 - 5

| Thanh vien | Cong viec |
| --- | --- |
| TV1 - Frontend | Giao dien Quan Ly Dashboard (doanh thu), admin charts, hoan thien mobile responsive |
| TV2 - Backend | Quan Ly Dashboard (doanh thu showroom), Admin ThongKe (bieu do Chart.js), ActivityLog, Role Middleware |
| TV3 - Database | Sao luu CSDL, kiem tra toan ven du lieu, support debug SQL |
| TV4 - Chatbot | Fallback to nhan vien tu van that, luu lich su hoi thoai, phan tich nhu cau khach hang |
| TV5 - DevOps | reset.bat, sign DLL (code signing), Aspire hosting, kiem tra bao mat, go-live |

# GHI CHU

Cac thanh vien ho tro nhau khi can thiet

Hop hang ngay 15 phut (standup) de cap nhat tien do

Git branch: main (production), dev (phattrien), feature/* (tinh nang moi)

Tat ca code phai chay duoc bang lenh: dotnet run --project CarProject/CarProject/CarProject.csproj --launch-profile http

Mat khau mac dinh: Iumaioanhh@2024 (admin), user123 (user), quanly123 (quan ly)

Tai lieu nay co the thay doi theo tien do thuc te