BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
HỆ THỐNG BÁN XE MyLxCar + CHATBOT

Dự án: Website bán xe sang + Chatbot tư vấn

Công nghệ: ASP.NET Core / Razor Pages / SQL Server / Docker / Python

Ngày bắt đầu: 16/07/2026

| Tên Thành viên | Nhiệm vụ | Thời gian | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- |
| [TV 1] Nguyễn Văn A (Frontend Lead) | Setup dự án, cài đặt Bootstrap 5, tạo _Layout.cshtml, site.css, cấu hình font chữ. | Tuần 1 | Đang thực hiện |
| [TV 1] Nguyễn Văn A (Frontend Lead) | Thiết kế giao diện luxury: trang chủ, danh sách xe, chi tiết xe, trang đăng nhập. | Tuần 2 - 3 | Chưa bắt đầu |
| [TV 1] Nguyễn Văn A (Frontend Lead) | Thiết kế giao diện so sánh xe (Compare), Form đặt cọc (DepositForm), Đăng ký lái thử (TestDrive), Trang cá nhân (Profile - crop avatar) và Admin Dashboard. | Tuần 3 - 4 | Chưa bắt đầu |
| [TV 1] Nguyễn Văn A (Frontend Lead) | Hoàn thiện giao diện Quản lý Dashboard (biểu đồ doanh thu), Admin charts và tối ưu giao diện Mobile Responsive. | Tuần 4 - 5 | Chưa bắt đầu |
| [TV 2] Nguyễn Văn B (Backend Lead) | Tạo Solution, cấu trúc Project ASP.NET Core, cài đặt EF Core và các thư viện cần thiết. | Tuần 1 | Đang thực hiện |
| [TV 2] Nguyễn Văn B (Backend Lead) | Tạo Models/Entities, AppDbContext, DbInitializer và làm chức năng CRUD Admin (quản lý xe, hãng, dòng, phiên bản, banner, khuyến mãi). | Tuần 2 - 3 | Chưa bắt đầu |
| [TV 2] Nguyễn Văn B (Backend Lead) | Xây dựng chức năng Authentication (Session + JWT + Google OAuth), PasswordService (mã hóa PBKDF2) và viết các API (/api/login, /api/upload-avatar). | Tuần 3 - 4 | Chưa bắt đầu |
| [TV 2] Nguyễn Văn B (Backend Lead) | Xây dựng logic Quản lý Dashboard (doanh thu showroom), Admin Thống kê (tích hợp biểu đồ Chart.js), hệ thống ActivityLog và Role Middleware. | Tuần 4 - 5 | Chưa bắt đầu |
| [TV 3] Nguyễn Văn C (Database & SQL) | Thiết kế sơ đồ ERD, tạo các bảng SQL, thiết lập khóa chính, khóa ngoại và tạo các chỉ mục (index). | Tuần 1 | Đang thực hiện |
| [TV 3] Nguyễn Văn C (Database & SQL) | Viết file SQL_ThaoTac.sql để seed dữ liệu mẫu (hơn 69 bản ghi) và thực hiện Migration EF Core. | Tuần 2 - 3 | Chưa bắt đầu |
| [TV 3] Nguyễn Văn C (Database & SQL) | Tối ưu hóa các câu lệnh query, viết Store Procedure, View và phân quyền tài khoản SQL user. | Tuần 3 - 4 | Chưa bắt đầu |
| [TV 3] Nguyễn Văn C (Database & SQL) | Lập kế hoạch sao lưu CSDL, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu và hỗ trợ debug các lỗi liên quan đến SQL. | Tuần 4 - 5 | Chưa bắt đầu |
| [TV 4] Nguyễn Văn D (Chatbot & AI) | Nghiên cứu các thư viện NLP, lựa chọn công nghệ phù hợp (Python/Node) và setup môi trường phát triển. | Tuần 1 | Đang thực hiện |
| [TV 4] Nguyễn Văn D (Chatbot & AI) | Xây dựng kịch bản chatbot cơ bản: xử lý các câu hỏi thường gặp về giá xe, thông số kỹ thuật và chương trình khuyến mãi. | Tuần 2 - 3 | Chưa bắt đầu |
| [TV 4] Nguyễn Văn D (Chatbot & AI) | Tích hợp chatbot vào website (qua iframe hoặc WebSocket), phát triển tính năng gợi ý xe theo ngân sách và đặt lịch lái thử trực tiếp qua khung chat. | Tuần 3 - 4 | Chưa bắt đầu |
| [TV 4] Nguyễn Văn D (Chatbot & AI) | Phát triển tính năng Fallback (chuyển hướng sang nhân viên tư vấn thật), lưu lịch sử hội thoại và phân tích nhu cầu khách hàng. | Tuần 4 - 5 | Chưa bắt đầu |
| [TV 5] Nguyễn Văn E (DevOps & Triển khai) | Cài đặt Docker, thiết lập SQL Server container, viết file docker-compose và cấu hình Cloudflare tunnel. | Tuần 1 | Đang thực hiện |
| [TV 5] Nguyễn Văn E (DevOps & Triển khai) | Cấu hình các port hệ thống 5001/5002, viết script auto-start qua VBS và thiết lập luồng CI/CD với GitHub Actions. | Tuần 2 - 3 | Chưa bắt đầu |
| [TV 5] Nguyễn Văn E (DevOps & Triển khai) | Trỏ domain mylxcar.online qua Cloudflare, cấu hình chứng chỉ SSL/HTTPS và thiết lập hệ thống ghi log với Serilog. | Tuần 3 - 4 | Chưa bắt đầu |
| [TV 5] Nguyễn Văn E (DevOps & Triển khai) | Viết file đóng gói reset.bat, thực hiện ký mã nguồn (sign DLL), cấu hình Aspire hosting, kiểm tra bảo mật tổng thể và Go-live chính thức. | Tuần 4 - 5 | Chưa bắt đầu |

## GHI CHU

Cac thanh vien ho tro nhau khi can thiet, khong cung nhac theo vai tro.

Hop hang ngay 15 phut (standup) de cap nhat tien do.

Git branch: main (production), dev (phat trien), feature/* (tinh nang moi).

Tat ca code phai chay duoc bang lenh: dotnet run --project CarProject\CarProject\CarProject.csproj --launch-profile http

Mat khau mac dinh: Iumaioanhh@2024 (admin), user123 (user), quanly123 (quan ly).

Tai lieu nay co the thay doi theo tien do thuc te.